# 投产回退预案

项目：统一交付能力升级

投产窗口：2026-09-05 22:00 - 24:00

## 触发条件

- 核心交易验证连续失败两次。

- 关键接口错误率超过 5%。

- 数据迁移校验结果不一致。

## 回退步骤

- 停止新版本应用流量并冻结数据写入。

- 恢复上一稳定版本及对应配置。

- 执行数据库回退脚本并核对关键数据。

- 完成业务验证后恢复服务并发布通知。

编制人：林川　审核人：周宁　日期：2026-08-05